TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

2. Mapa de impacto

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.0 - Octubre de 2026

Fase 2 - Especificacion de requerimientos

Version: 1.0 (29/10/2026). Hoja de calculo de apoyo: anexos/Mapa_de_Impacto.xlsx. Metodologia: Impact Mapping (Gojko Adzic): Why (objetivo) -> Who (actores, en terminos positivos) -> How (impacto SMART: el beneficio que obtiene el actor) -> What (entregable = epica, que agrupa modulos del sistema y se abre en historias de usuario).

# Why - Objetivo

Objetivo (SMART): al cierre de la liberacion 3 (08/01/2027), al menos 10 personas de prueba sostienen cada una una conversacion de 10 mensajes o mas con alguien que habla otro idioma (espanol-ingles), con menos del 20 % de traducciones reportadas como malas y un tiempo por traduccion de 3 segundos o menos (p95). Vision: ver el documento 1 (Vision y contexto).

# Actores

- Cliente Traductor: dueno del dispositivo; usa la app para comunicarse en un idioma que no domina.

- Interlocutor: la otra persona de la conversacion; no instala la app ni crea cuenta, responde con el celular del Cliente Traductor.

- Administrador: mantiene el catalogo de idiomas y regiones y revisa la calidad de las traducciones.

La Inteligencia Artificial ya no se modela como actor: no es una persona que obtenga un beneficio, es parte del sistema (el motor de traduccion, ADR-004).

# Who / How / What

Ordenado de mayor a menor valor, el mismo criterio con que se llenan los sprints. "Desde P" es la prioridad de la historia mas valiosa de ese impacto (ver documento 14 (Planificacion de sprints)).

| # | Valor | Actor | Impacto (How) | Problema si no se logra | Beneficio | Entregable (epica) | Indicador SMART |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta (desde P1) | Cliente Traductor | Interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. | Si no se traduce un mensaje en tiempo real no se puede sostener una conversacion con otra persona cuando no se conoce el idioma destino | Tener una conversacion fluida con una persona que habla otro idioma | Traduccion de mensajes | Liberacion 1 (13/11/2026): el 80 % de los modismos del glosario de prueba se traducen con su equivalente cultural y en 3 segundos o menos (p95). Se mide con npm run medir. |
| 2 | Alta (desde P3) | Cliente Traductor | Sostener una conversacion natural, hablando y escuchando como lo haria en su propio idioma. | Si la traduccion solo sale en texto o con una voz que suena robotica, la otra persona no entiende bien lo que el usuario quiso decir y todo se siente forzado. | Hablar y escuchar de forma natural, como en el propio idioma. | Traduccion de mensajes | Liberacion 1: el 100 % de los mensajes enviados por voz se escuchan traducidos; 7 de cada 10 personas de prueba califican la voz como comprensible. |
| 3 | Alta (desde P6) | Cliente Traductor | Empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. | Si el usuario tiene que configurar todo y decir su idioma antes de hablar, pierde tiempo y la conversacion no arranca de inmediato. | Empezar a hablar de una vez. | Gestion de conversaciones / Administracion de idiomas y regiones | Liberaciones 1 y 2: en la prueba con usuarios, una persona nueva crea la conversacion y envia su primer mensaje en menos de 1 minuto; el idioma de origen se reconoce bien en el 90 % de los primeros mensajes. |
| 4 | Alta (desde P8) | Cliente Traductor | Mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. | Si la conversacion no guarda la configuracion ni el hilo, cada mensaje queda suelto y se pierde el contexto de lo que se ha dicho. | Conversar de corrido, con todo el hilo en un solo lugar. | Gestion de conversaciones | Liberacion 2 (11/12/2026): en la prueba con usuarios hay conversaciones de 10 mensajes o mas sin reconfigurar idiomas. |
| 5 | Alta (desde P11) | Interlocutor | Participar en la conversacion en su propio idioma y en igualdad de condiciones, sin instalar la aplicacion ni crear una cuenta. | Si la otra persona tiene que instalar la app o crear una cuenta para contestar, la conversacion no arranca o ella queda en desventaja. | Que la otra persona hable en su idioma con el celular del usuario, sin cuenta. | Participacion del interlocutor | Liberacion 2: en la prueba con usuarios, la otra persona responde en su idioma con el celular del usuario, sin cuenta, en el 100 % de los casos. |
| 6 | Media (desde P14) | Cliente Traductor | Aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. | Si las conversaciones no se guardan, al cerrar la app se pierde lo que se dijo y el usuario no puede repasar las frases ni aprender de ellas. | Volver a conversaciones pasadas para repasar y ganar confianza en el otro idioma. | Gestion de conversaciones | Liberacion 2: el 100 % de las conversaciones quedan en el historial y se pueden reabrir; en la encuesta final, 7 de cada 10 personas dicen que repasarlas les ayudo. |
| 7 | Media (desde P16) | Cliente Traductor | Tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. | Si no hay una cuenta, las conversaciones no quedan ligadas a nadie: cualquiera con el celular las podria ver y, si el usuario cambia de celular, las pierde. | Tener las conversaciones guardadas y que sean solo del usuario. | Cuenta de usuario | Liberacion 3 (08/01/2027): 0 accesos de una persona a conversaciones de otra en las pruebas de seguridad; la persona puede eliminar su cuenta con todos sus datos. |
| 8 | Media (desde P18) | Cliente Traductor | Contribuir a mejorar la calidad del servicio senalando las traducciones que no fueron correctas o naturales. | Si el usuario no puede avisar cuando una traduccion sale mal, el error se queda y se repite, y termina desconfiando de la app. | Ayudar a que las traducciones mejoren con el uso. | Reportes | Liberacion 3: cualquier traduccion se reporta en 2 toques o menos y el reporte llega al administrador. |
| 9 | Baja (desde P23) | Administrador | Decidir que mejoras priorizar en el servicio a partir de los reportes de mala traduccion que envian los clientes. | Si nadie revisa los reportes de mala traduccion, los errores no se corrigen y no se sabe que mejorar primero. | Mejorar primero lo que mas afecta a los usuarios. | Reportes | Liberacion 3: el 100 % de los reportes abiertos se revisan (revisado o descartado) en menos de una semana. |
| 10 | Baja (desde P24) | Administrador | Ampliar la oferta de idiomas y regiones con calidad confiable, activando solo los que ya traducen bien. | Si no se pueden agregar ni ajustar idiomas y regiones, la app se queda con lo que trajo al inicio y no le sirve a mas gente. | Poder crecer a mas idiomas y regiones. | Administracion de idiomas y regiones | Liberacion 3: un idioma o region se agrega y activa sin cambiar codigo; solo se activan idiomas que pasan el glosario de prueba con 80 % o mas. |

Un impacto puede abrirse en varios entregables y un entregable puede aparecer en varios impactos. Cada historia de usuario dice a que impacto aporta en su "Para".

# Historias de usuario por valor

Mismo orden que documento 14 (Planificacion de sprints) (prioridad 1 = mas valor).

- HU0003 - Como Cliente Traductor, necesito poder traducir mi mensaje al idioma destino en tiempo real, para interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. (Epica: Traduccion de mensajes · Talla XXL · Sprint 1)

- HU0002 - Como Cliente Traductor, necesito poder ingresar mi mensaje escribiendo, para interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. (Epica: Traduccion de mensajes · Talla S · Sprint 1)

- HU0001 - Como Cliente Traductor, necesito poder ingresar mi mensaje hablando, para interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. (Epica: Traduccion de mensajes · Talla L · Sprint 1)

- HU0004 - Como Cliente Traductor, necesito poder escuchar el mensaje traducido, para sostener una conversacion natural, hablando y escuchando como lo haria en su propio idioma. (Epica: Traduccion de mensajes · Talla M · Sprint 1)

- HU0005 - Como Cliente Traductor, necesito poder recibir la traduccion por el mismo canal que use, para sostener una conversacion natural, hablando y escuchando como lo haria en su propio idioma. (Epica: Traduccion de mensajes · Talla S · Sprint 1)

- HU0006 - Como Cliente Traductor, necesito poder seleccionar el idioma y la region destino, para empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla M · Sprint 1)

- HU0007 - Como Cliente Traductor, necesito poder reconocer el idioma origen, para empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla L · Sprint 2)

- HU0008 - Como Cliente Traductor, necesito poder crear una conversacion, para mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla S · Sprint 2)

- HU0009 - Como Cliente Traductor, necesito poder configurar los parametros una sola vez, para mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla S · Sprint 2)

- HU0010 - Como Cliente Traductor, necesito poder mantener el hilo continuo, para mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla M · Sprint 2)

- HU0019 - Como Interlocutor, necesito poder recibir el mensaje traducido, para participar en la conversacion en su propio idioma y en igualdad de condiciones, sin instalar la aplicacion ni crear una cuenta. (Epica: Participacion del interlocutor · Talla S · Sprint 2)

- HU0020 - Como Interlocutor, necesito poder responder en mi idioma, para participar en la conversacion en su propio idioma y en igualdad de condiciones, sin instalar la aplicacion ni crear una cuenta. (Epica: Participacion del interlocutor · Talla M · Sprint 2)

- HU0023 - Como Cliente Traductor, necesito poder consultar los idiomas disponibles, para empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. (Epica: Administracion de idiomas y regiones · Talla XS · Sprint 2)

- HU0011 - Como Cliente Traductor, necesito poder consultar mi historial, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla M · Sprint 2)

- HU0012 - Como Cliente Traductor, necesito poder abrir una conversacion anterior, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla S · Sprint 2)

- HU0015 - Como Cliente Traductor, necesito poder registrarme en la aplicacion, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. (Epica: Cuenta de usuario · Talla L · Sprint 3)

- HU0016 - Como Cliente Traductor, necesito poder iniciar sesion, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. (Epica: Cuenta de usuario · Talla M · Sprint 3)

- HU0021 - Como Cliente Traductor, necesito poder reportar una mala traduccion, para contribuir a mejorar la calidad del servicio senalando las traducciones que no fueron correctas o naturales. (Epica: Reportes · Talla M · Sprint 3)

- HU0013 - Como Cliente Traductor, necesito poder renombrar una conversacion, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla XS · Sprint 2)

- HU0014 - Como Cliente Traductor, necesito poder eliminar una conversacion, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. (Epica: Gestion de conversaciones · Talla XS · Sprint 2)

- HU0017 - Como Cliente Traductor, necesito poder recuperar mi contrasena, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. (Epica: Cuenta de usuario · Talla L · Sprint 3)

- HU0018 - Como Cliente Traductor, necesito poder cerrar sesion, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. (Epica: Cuenta de usuario · Talla XS · Sprint 2)

- HU0022 - Como Administrador, necesito poder revisar los reportes de mala traduccion, para decidir que mejoras priorizar en el servicio a partir de los reportes de mala traduccion que envian los clientes. (Epica: Reportes · Talla M · Sprint 3)

- HU0024 - Como Administrador, necesito poder agregar un idioma o una region, para ampliar la oferta de idiomas y regiones con calidad confiable, activando solo los que ya traducen bien. (Epica: Administracion de idiomas y regiones · Talla M · Sprint 3)

- HU0025 - Como Administrador, necesito poder activar o desactivar un idioma o una region, para ampliar la oferta de idiomas y regiones con calidad confiable, activando solo los que ya traducen bien. (Epica: Administracion de idiomas y regiones · Talla XS · Sprint 3)

- HU0026 - Como Cliente Traductor, necesito poder eliminar mi cuenta, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. (Epica: Cuenta de usuario · Talla XS · Sprint 3)