TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

3. Historias de usuario

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.0 - Octubre de 2026

Salen de la hoja Entregables de anexos/Mapa_de_Impacto.xlsx. Cada entregable es una epica (modulo del sistema) que se abre en varias historias. Formato: Como / Necesito poder / Para. Prioridad por valor para el negocio; talla y horas por historia; sprint de un mes (120 horas).

# Traduccion de mensajes

HU0001 - Como Cliente Traductor, necesito poder ingresar mi mensaje hablando, para interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. Prioridad 3 · Talla L (24 h) · Sprint 1 · Valor: Es la forma natural de usar el producto: hablar y ser entendido sin escribir.

HU0002 - Como Cliente Traductor, necesito poder ingresar mi mensaje escribiendo, para interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. Prioridad 2 · Talla S (8 h) · Sprint 1 · Valor: Es la entrada mas simple y la que permite usar la traduccion desde el primer dia.

HU0003 - Como Cliente Traductor, necesito poder traducir mi mensaje al idioma destino en tiempo real, para interactuar facil y rapidamente con personas que hablan otro idioma, traduciendo cada mensaje en tiempo real y conservando el contexto cultural, el tono y los modismos. Prioridad 1 · Talla XXL (48 h) · Sprint 1 · Valor: Es el corazon del producto: sin esto TalkLate no entrega su valor diferencial.

HU0004 - Como Cliente Traductor, necesito poder escuchar el mensaje traducido, para sostener una conversacion natural, hablando y escuchando como lo haria en su propio idioma. Prioridad 4 · Talla M (16 h) · Sprint 1 · Valor: Permite que la otra persona reciba el mensaje de forma comoda y natural.

HU0005 - Como Cliente Traductor, necesito poder recibir la traduccion por el mismo canal que use, para sostener una conversacion natural, hablando y escuchando como lo haria en su propio idioma. Prioridad 5 · Talla S (8 h) · Sprint 1 · Valor: Mantiene la experiencia coherente: si hablo, escucho; si escribo, leo.

# Gestion de conversaciones

HU0006 - Como Cliente Traductor, necesito poder seleccionar el idioma y la region destino, para empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. Prioridad 6 · Talla M (16 h) · Sprint 1 · Valor: Define a que persona y lugar se adapta el mensaje: de ahi sale el matiz cultural.

HU0007 - Como Cliente Traductor, necesito poder reconocer el idioma origen, para empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. Prioridad 7 · Talla L (24 h) · Sprint 2 · Valor: Evita configurar a mano el idioma cada vez y acelera la conversacion.

HU0008 - Como Cliente Traductor, necesito poder crear una conversacion, para mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. Prioridad 8 · Talla S (8 h) · Sprint 2 · Valor: Agrupa los mensajes de una misma charla para no perder el contexto.

HU0009 - Como Cliente Traductor, necesito poder configurar los parametros una sola vez, para mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. Prioridad 9 · Talla S (8 h) · Sprint 2 · Valor: Ahorra repetir la configuracion en cada mensaje.

HU0010 - Como Cliente Traductor, necesito poder mantener el hilo continuo, para mantener el contexto de toda la charla, de modo que cada respuesta se traduzca dentro del mismo hilo sin reconfigurar nada. Prioridad 10 · Talla M (16 h) · Sprint 2 · Valor: Hace posible un dialogo fluido, que es lo que busca el usuario.

HU0011 - Como Cliente Traductor, necesito poder consultar mi historial, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. Prioridad 14 · Talla M (16 h) · Sprint 2 · Valor: Permite repasar y aprender de conversaciones pasadas.

HU0012 - Como Cliente Traductor, necesito poder abrir una conversacion anterior, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. Prioridad 15 · Talla S (8 h) · Sprint 2 · Valor: Permite retomar una conversacion donde se dejo.

HU0013 - Como Cliente Traductor, necesito poder renombrar una conversacion, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. Prioridad 19 · Talla XS (4 h) · Sprint 2 · Valor: Ayuda a ubicar conversaciones, pero no cambia el valor central.

HU0014 - Como Cliente Traductor, necesito poder eliminar una conversacion, para aprender y ganar confianza en el otro idioma apoyandose en conversaciones pasadas. Prioridad 20 · Talla XS (4 h) · Sprint 2 · Valor: Da control sobre los datos propios; es de apoyo.

# Cuenta de usuario

HU0015 - Como Cliente Traductor, necesito poder registrarme en la aplicacion, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. Prioridad 16 · Talla L (24 h) · Sprint 3 · Valor: Guarda las conversaciones del usuario y protege sus datos; el valor central no depende de esto.

HU0016 - Como Cliente Traductor, necesito poder iniciar sesion, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. Prioridad 17 · Talla M (16 h) · Sprint 3 · Valor: Da acceso seguro a lo guardado.

HU0017 - Como Cliente Traductor, necesito poder recuperar mi contrasena, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. Prioridad 21 · Talla L (24 h) · Sprint 3 · Valor: Evita perder la cuenta; es de apoyo.

HU0018 - Como Cliente Traductor, necesito poder cerrar sesion, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. Prioridad 22 · Talla XS (4 h) · Sprint 2 · Valor: Protege la cuenta en un dispositivo compartido; es de apoyo. Por valor cabe en el sprint 2, aunque iniciar sesion llegue en el sprint 3 (no se planifica por dependencia).

HU0026 - Como Cliente Traductor, necesito poder eliminar mi cuenta, para tener las conversaciones y la configuracion guardadas en una cuenta segura que solo el usuario puede ver. Prioridad 26 · Talla XS (4 h) · Sprint 3 · Valor: Cumple el derecho al olvido (Ley 1581 de 2012): la persona controla sus datos.

# Participacion del interlocutor

HU0019 - Como Interlocutor, necesito poder recibir el mensaje traducido, para participar en la conversacion en su propio idioma y en igualdad de condiciones, sin instalar la aplicacion ni crear una cuenta. Prioridad 11 · Talla S (8 h) · Sprint 2 · Valor: Hace que la otra persona participe sin instalar ni operar la app.

HU0020 - Como Interlocutor, necesito poder responder en mi idioma, para participar en la conversacion en su propio idioma y en igualdad de condiciones, sin instalar la aplicacion ni crear una cuenta. Prioridad 12 · Talla M (16 h) · Sprint 2 · Valor: Cierra el dialogo en ambos sentidos.

# Reportes

HU0021 - Como Cliente Traductor, necesito poder reportar una mala traduccion, para contribuir a mejorar la calidad del servicio senalando las traducciones que no fueron correctas o naturales. Prioridad 18 · Talla M (16 h) · Sprint 3 · Valor: Alimenta la mejora de calidad con casos reales.

HU0022 - Como Administrador, necesito poder revisar los reportes de mala traduccion, para decidir que mejoras priorizar en el servicio a partir de los reportes de mala traduccion que envian los clientes. Prioridad 23 · Talla M (16 h) · Sprint 3 · Valor: Permite priorizar que mejorar primero.

# Administracion de idiomas y regiones

HU0023 - Como Cliente Traductor, necesito poder consultar los idiomas disponibles, para empezar a conversar en menos de un minuto, configurando idioma y region destino una sola vez y sin tener que indicar el idioma propio. Prioridad 13 · Talla XS (4 h) · Sprint 2 · Valor: Muestra con que idiomas se puede hablar antes de empezar.

HU0024 - Como Administrador, necesito poder agregar un idioma o una region, para ampliar la oferta de idiomas y regiones con calidad confiable, activando solo los que ya traducen bien. Prioridad 24 · Talla M (16 h) · Sprint 3 · Valor: Hace crecer el servicio a mas personas.

HU0025 - Como Administrador, necesito poder activar o desactivar un idioma o una region, para ampliar la oferta de idiomas y regiones con calidad confiable, activando solo los que ya traducen bien. Prioridad 25 · Talla XS (4 h) · Sprint 3 · Valor: Controla que idiomas se ofrecen con calidad suficiente.